Расчет стоимости программного продукта

Трудоемкость разработки программной продукции зависит от ряда факторов, основными из которых являются следующие: степень новизны разрабатываемого программного продукта, сложность алгоритма его функционирования, объем используемой информации, вид ее представления и способ обработки, а также уровень используемого алгоритмического языка программирования. Чем выше уровень языка, тем трудоемкость меньше.

Трудоемкость разработки программной продукции τ может быть определена как сумма величин трудоемкости выполнения отдельных стадий разработки программного продукта из формулы (1)

| , | (1) |
| --- | --- |

где  – трудоемкость разработки технического задания на создание программного продукта;

– трудоемкость разработки эскизного проекта программного продукта;

– трудоемкость разработки технического проекта программного продукта;

– трудоемкость разработки рабочего проекта программного продукта;

– трудоемкость внедрения разработанного программного продукта.

Трудоемкость разработки технического задания рассчитывается по формуле (2)

| , | (2) |
| --- | --- |

где  – затраты времени разработчика постановки задачи на разработку технического задания, [чел/дни];

– затраты времени разработчика программного обеспечения на разработку технического задания, [чел/дни].

Их значения рассчитываются по формулам (3) и (4)

| , | (3) |
| --- | --- |
| , | (4) |

где  - норма времени на разработку технического задания на программный продукт;

tZ=14 [чел/дни];

– коэффициент, учитывающий удельный вес трудоемкости работ, выполняемых разработчиком постановки задачи на стадии технического задания;

(совместная разработка с разработчиком ПО);

– коэффициент, учитывающий удельный вес трудоемкости работ, выполняемых разработчиком программного обеспечения на стадии технического задания;

(совместная разработка с разработчиком постановки задач).

Тогда

τTZ=14∙0,35+0,65=14 [чел/дни]

Трудоемкость разработки эскизного проекта  рассчитывается по формуле (5)

| , | (5) |
| --- | --- |

где  – затраты времени разработчика постановки задачи на разработку эскизного проекта, [чел/дни];

– затраты времени разработчика программного обеспечения на разработку эскизного проекта, [чел/дни].

Их значения рассчитываются по формулам (6) и (7)

| , | (6) |
| --- | --- |
| , | (3.7) |

где  – норма времени эскизного проекта на программный продукт. В нашем случае tE=14 [чел/дни];

– коэффициент, учитывающий удельный вес трудоемкости работ, выполняемых разработчиком постановки задачи на стадии эскизного проекта. Принимается  (совместная работа с разработчиком программного обеспечения).

– коэффициент, учитывающий удельный вес трудоемкости работ, выполняемых разработчиком программного обеспечения на стадии эскизного проекта. Принимается  (совместная работа с разработчиком постановки задач).

Тогда

τEP=14⋅0,3+0,7=14 [чел/дни]

Трудоемкость разработки технического проекта  зависит от функционального назначения программного продукта, количества разновидностей форм входной и выходной информации и определяется по формуле (8)

| , | (8) |
| --- | --- |

где  – норма времени, затрачиваемого на разработку технического проекта разработчиком постановки задач;

– норма времени, затрачиваемого на разработку технического проекта разработчиком ПО;

– коэффициент учета режима обработки информации. Принимаем =1,45 (группа новизны – Б, режим обработки информации – реальный масштаб времени);

– коэффициент учета вида используемой информации, определяется по формуле (9).

Принимается количество разновидностей форм входной информации – 1, количество разновидностей форм выходной информации – 1:

tRZT=10 [чел/дни];

tRРT=12 [чел/дни];

| , | (9) |
| --- | --- |

где  – коэффициент учета вида используемой информации для переменной информации;

– коэффициент учета вида используемой информации для нормативно-справочной информации;

– коэффициент учета вида используемой информации для баз данных.

Принимается (группа новизны – Б):

– количество наборов данных переменной информации;

– количество наборов данных нормативно-справочной информации;

– количество баз данных.

В данном случае:

nP=3; nNS=2;

Находится значение :

| KV=1,20⋅3+1,08⋅2+3,12⋅03+2+1=0,96 |  |
| --- | --- |

Тогда

τΤΡ=10+12⋅0,96⋅1.45=30,6 [чел/дни]

Трудоемкость разработки рабочего проекта  зависит от функционального назначения программного продукта, количества разновидностей форм входной и выходной информации, сложности алгоритма функционирования, сложности контроля информации, степени использования готовых программных модулей, уровня алгоритмического языка программирования и определяется по формуле (3.10)

| , | (10) |
| --- | --- |

где  – коэффициент учета сложности контроля информации. Принимается

– коэффициент учета режима обработки информации. Принимаем значение (группа новизны – Б, режим обработки информации – реальный масштаб времени)

– коэффициент учета уровня используемого алгоритмического языка программирования. Принимаем значение

– коэффициент учета степени использования готовых программных модулей. Принимаем

– коэффициент учета вида используемой информации и сложности алгоритма программного продукта;

– норма времени, затраченного на разработку рабочего проекта на языке программирования разработчиком постановки задач.

Выбирается (количество разновидностей форм входной информации – 1, количество разновидностей форм выходной информации – 1) tRZR=20[чел/дни];

– норма времени, затраченного на разработку рабочего проекта на языке программирования разработчиком программного обеспечения. Выбирается (количество разновидностей форм входной информации – 1, количество разновидностей форм выходной информации – 1) tRРR=60 [чел/дни].

Значение коэффициент учета вида используемой информации и сложности алгоритма программного продукта определяется по формуле (11)

| , | (11) |
| --- | --- |

где  – коэффициент учета сложности алгоритма программного продукта и вида используемой информации для переменной информации;

– коэффициент учета сложности алгоритма программного продукта и вида используемой информации для нормативно-справочной информации;

– коэффициент учета сложности алгоритма программного продукта и вида используемой информации для баз данных.

Принимается (сложность алгоритма программного продукта – 3, группа новизны – Б):

Находится значение:

| 03 , 1 1 0 6 0 60 , 0 0 72 , 0 6 20 , 1          LA K Тогда |  |
| --- | --- |
| τRP=1,07⋅1,52⋅0,9⋅1⋅1,03⋅20+60=120,6 [чел/дни] |  |

Трудоемкость выполнения стадии «Внедрения» рассчитывается по формуле (3.12)

| τV=(tRZv+tRPv)⋅KK⋅KR⋅KZ, | (12) |
| --- | --- |

где  – норма времени, затрачиваемого разработчиком постановки задач на выполнение процедур внедрения программного продукта;

– норма времени, затрачиваемого разработчиком программного обеспечения на выполнение процедур внедрения программного продукта;

– коэффициент учета режима обработки информации. Принимается значение (группа новизны – Б, режим обработки информации – реальный масштаб времени).

tRZv=2 [чел/дни];

tRPv=2 [чел/дни].

Коэффициенты  и  были найдены выше:

Тогда

| τV=2+2⋅1,07⋅1,39⋅1=6 [чел/дни] |  |
| --- | --- |

Общая трудоемкость разработки программного продукта:

| τ=14+14+30,6+120,6+6=185,2 [чел/дни] |  |
| --- | --- |

Планирование и контроль над ходом выполнения проекта по разработке программного продукта проводят по календарному графику выполнения работ. Проект осуществляет небольшой (два человека), стабильный по составу коллектив исполнителей, поэтому для этих целей можно использовать ленточный график.

Для того чтобы определить продолжительность всех работ по созданию программного продукта рассчитывается продолжительность каждого этапа, исходя из соответствующих трудоемкостей и количества занятых участников на каждом этапе.

Расчет производится по формуле (13)

| , | (13) |
| --- | --- |

где  – трудоемкость i-ой работы, [чел/дни];

Q – трудоемкость дополнительных работ, выполняемых исполнителем, [чел/дни];

– количество исполнителей, выполняющих i-ую работу.

Так как дополнительные работы на всех этапах отсутствуют, то продолжительность каждого этапа составляет:

ТТЗ=141=14 дней;

ТЭП=141=14 дней;

ТТП=30,61=30, 6 дней;

ТРП=120,61=120,6 дней;

ТВНЕДР=61=6 дней;

Общее время выполнения проекта:

| τПП=14+14+30,6+120,6+6=185,2 дня |  |
| --- | --- |

Для определения стоимости работ необходимо на основании плановых сроков выполнения работ и численности исполнителей рассчитать общую сумму затрат на разработку программного продукта.

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам:

- нематериальные активы и затраты на оборудование (за вычетом стоимости возвратных отходов);

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация основных средств;

- прочие затраты.

Расчет нематериальных активов и затрат на оборудование

В данной статье учитываются суммарные затраты на приобретение оборудования и нематериальных активов, требуемых для разработки данного программного продукта. Результаты сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Затраты на оборудование и ПО

| Наименование | Количество, шт | Цена за ед., руб. | Длительность лицензии | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows 11 pro | 1 | 17700 | бессрочно | 17700 |
| VS Code | 1 | 0 | бессрочно | 0 |
| VS | 1 | 4388 | в месяц | 4388 |
| Figma | 1 | 4091,85 | в месяц | 4091 |
| Postgres Pro AC Standard | 1 | 169569 | бессрочно | 169569 |
| Интернет | 1 | 499 | в месяц | 499 |
| Хостинг + домен | 1 | 588,00 | в месяц | 588 |
| Ноутбук | 1 | 50000 | бессрочно | 50000 |
| Итого, руб. | 246835 |  |  |  |

Затраты на ПО: СОО2=17000+4388*3+ 4091*3+169569+588*3+499*3=215270 руб.

Затраты, связанные с использованием вычислительной техники, определяют по формуле (14)

| , | (14) |
| --- | --- |

где  – время использования ЭВМ для разработки данного программного продукта. Берем значение (количество разновидностей форм входной информации – 1, количество разновидностей форм выходной информации – 2)

tЭВМ=1200 [час];

– поправочный коэффициент учета времени использования ЭВМ.

Берется значение (сложность алгоритма ПП – 3; группа новизны – Б).

– цена одного часа работы ЭВМ, ЦЭВМ=19 [руб./час];

– коэффициент учета степени использования системы управления базами данных;

– коэффициент учета быстродействия ЭВМ. Выбирается (более  операций в секунду)

| СЭВМ=1200⋅1,1⋅19⋅1⋅1=25080 [руб.] |  |
| --- | --- |

Расчет основной и дополнительной заработной платы

В данную статью включаются основная заработная плата всех исполнителей, непосредственно занятых разработкой данного программного продукта с учетом их должностных окладов и времени участия. Расчет проводится по формуле (15)

| , | (15) |
| --- | --- |

где  – месячный оклад i-го исполнителя, [руб.];

– трудоемкость работ, выполняемых i-м исполнителем, [чел./дни] – определяются из календарного плана-графика;

– среднее количество рабочих дней в месяце. Принимается d=21 день.

Суммарная заработная плата равна:

| СЗО1=120000/21⋅185,2 =1058285 [руб.]; |  |  |
| --- | --- | --- |

Дополнительная заработная плата рассчитывается по формуле (16)

| , | (16) |
| --- | --- |

где  – коэффициент отчислений на дополнительную заработную плату.

Принимается .

Тогда дополнительная заработная плата с учетом коэффициента отчислений составит:

| СЗД=531428⋅0,2=106285 [руб.] |  |
| --- | --- |

Отчисления на социальные нужды.

В статье учитываются отчисления в бюджет социального страхования по установленному законодательством тарифу от суммы основной и дополнительной заработной платы. Расчет производится по формуле (17)

| , | (17) |
| --- | --- |

где  – коэффициент отчислений на социальное страхование.

Принимается

Тогда

| ССС=0,26⋅1058285 +106285=302788[руб.] |  |
| --- | --- |

Расчет амортизационных отчислений

Расчет ведется по формуле (18)

| , | (18) |
| --- | --- |

где А – годовые амортизационные отчисления;

Т – время работы оборудования;

– действительный годовой фонд рабочего времени на ПЭВМ.

Данные для расчета амортизационных отчислений представлены в таблице 2.

Таблица 2

Данные для расчета амортизационных отчислений

| Цена ПЭВМ, руб. | 50000 |
| --- | --- |
| Процент на амортизационные отчисления, % | 20 |
| Годовой фонд рабочего времени на ПЭВМ (пятидневная неделя, 8-часовой рабочий день), час | 2085 |

| А = 0,2·50000 =10000 руб. |  |
| --- | --- |

Т = 160·8=1280 [час.] (из расчета 8-часового рабочего дня)

Всего амортизационные отчисления при разработке программного продукта составят:

| Са=100002085⋅1200=5755 руб. |  |
| --- | --- |

В данную статью входят другие затраты, входящие в состав себестоимости продукции (работ, услуг), но не относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат.

| , | (19) |
| --- | --- |

где  – коэффициент накладных расходов.

Принимается  Тогда

| СП=0,3⋅531428=159428[руб.] |  |
| --- | --- |

Результаты расчетов затрат на разработку программного продукта приведены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты расчетов

| Наименование статьи | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Затраты на нематериальные активы | 215270 |
| Затраты на оплату труда | 1058285 |
| Дополнительная заработная плата | 106285 |
| Отчисления в ФСС | 302788 |
| Амортизация оборудования | 5755 |
| Накладные расходы | 159428 |
| Итого | 1847784 |

Вывод: затраты на разработку программы составляют 
1847784 рубль.

Цена создания программного продукта с учетом норматива рентабельности определяется по формуле (20)

| , | (20) |
| --- | --- |

где С – затраты на разработку ПП; норматив рентабельности 30 %.

Ц = 1847784·1,3 = 2402119 [руб.]

Цена создания разрабатываемой программы составляет 2402119 рублей.

Прибыль рассчитывается по формуле (3.21)

|  | (21) |
| --- | --- |

Пр = 2402119 – 1747011= 655108 [руб.]

В результате расчетов было получено общее время выполнения проекта, которое составило 185,2 дня.

Величина получаемой прибыли от реализации программного продукта составила 524103 рублей.